项目计划：

1. 策划稿 （第一天）
2. 交互稿 （前三天）
3. 视觉稿 （前五天）
4. 代码实现 （4-6天）
5. 测试、美化 （第7天）

**第一阶段：基础知识学习，网络编程、数据库、图形用户界面（GUI）----前3天**

**第二阶段：代码实现 ----4-6天**

**第三阶段：美化 ----第7天**

# 成员分工与项目进度：

策划稿：组内成员共同讨论，确定方案。

完成时间：第二天

交互稿：组内成员共同讨论，画出草图。

完成时间：第三天

视觉稿、部分代码实现：

分工：

注册、主界面、服务器：唐斌

聊天界面、早期UI设计：吴宇秋

群聊界面：蒋锐

注册界面：黎悦

建群、好友信息：李萍

完成时间：4-7天

数据库设计：组内成员共同讨论，确定方案。

完成时间：第七天

各部分代码、整合优化：按分工进行

拟完成时间：寒假